**Documento de Gestión de Cambios del Proyecto**

**Nombre del Proyecto:** Proyecto demo implementación

**Código del Proyecto:** INTCOMEX-AWS-PS-01

**Fecha:** 15 de febrero de 2025

**Proposito del documento**

El presente documento tiene como finalidad establecer el procedimiento para la gestión de cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto, asegurando que todos los cambios sean identificados, evaluados, aprobados o rechazados y documentados de manera formal

**Flujo de Gestión de Cambios**

1. **Recepción del cambio** – Solicitud formal por parte de un interesado (stakeholder).
2. **Registro del cambio** – Ingreso del cambio en el registro oficial.
3. **Evaluación del impacto** – Análisis de cómo afecta al alcance, tiempo, costo y calidad.
4. **Decisión** – Aprobación o rechazo por parte del comité de control de cambios o el patrocinador.
5. **Implementación** – Actualización de planes, comunicación e integración.
6. **Seguimiento y cierre** – Verificación y documentación final.

**Formulario de Solicitud de Cambio (Ejemplo)**

| **Campo** | **Valor** |
| --- | --- |
| ID del cambio | CHG-001 |
| Fecha de solicitud | 15/05/2025 |
| Solicitante | Jorge Rios (TI) |
| Descripción del cambio | Solicitud de incluir segunda zona de disponibilidad para base de datos en Amazon RDS |
| Justificación | Necesario para cumplir con normativas internas |
| Impacto estimado | +2 días / +$x,000 / No afecta alcance original |
| Evaluación técnica | Viable con ajustes en cronograma |
| Decisión | Aprobado |
| Responsable de implementación | Equipo Técnico |

**Registro de Cambios Solicitados**

| **ID** | **Fecha** | **Solicitante** | **Descripción Breve** | **Impacto** | **Estado** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-001 | 15/05/2025 | Jorge Rios | Multi-AZ Amazon RDS | Tiempo, Costo | Aprobado | Equipo técnico |
| CHG-002 | 17/05/2025 | María Perez | Agregar regla en WAF ACL | Bajo | En revisión | Equipo técnico |
| CHG-003 | 18/05/2025 | Laura Sánchez | Creación Oracle RAC | Alto | Rechazado | N/A |

**Solicitudes de Cambio**

En el transcurso del desarrollo del Proyecto, el cliente podrá someter los cambios que considere necesarios. Dichas órdenes de cambio deberán ser suministradas por escrito a Intcomex por parte del cliente y por medio del Project Manager. Intcomex evaluará los requerimientos y el impacto de dicha orden en los variables de tiempo, costo y alcance del proyecto.

En caso de que la implementación de estas implique alguna alteración en el cronograma, los entregables o el número de horas presupuestado, Intcomex se reunirá con el cliente para discutir dicha alteración y deberá posteriormente entregar al cliente una cotización del valor que conllevará dicha solicitud de cambio, a fin de que sea evaluada y acordada por el cliente. Una vez que Intcomex reciba la solicitud de cambio con la oferta firmada procederá a ejecutar las nuevas actividades